# Projeto — HVAC Field

## Roadmap estruturado para um SaaS de gestão de equipes externas

Objetivo: construir um sistema de Field Service Management (FSM) inicialmente focado em empresas de manutenção, instalação e assistência técnica de climatização/HVAC, com arquitetura preparada para expansão para outros segmentos.

---

# 1. Visão do Produto

## 1.1 Objetivo

Criar uma plataforma SaaS que centralize:

Clientes

Locais de atendimento

Equipamentos

Técnicos e equipes

Ordens de serviço

Agenda

Roteirização

GPS

Check-in/check-out

Checklists

Fotos e evidências

Relatórios técnicos

Assinatura do cliente

Contratos

Manutenções preventivas

PMOC

Orçamentos

Produtos e serviços

Financeiro

Comunicação

Indicadores

## 1.2 Produtos

O sistema será dividido em:

**Painel Web** — gestores, administradores e supervisores.

**Aplicativo Mobile** — técnicos em campo.

**API/Backend** — regras de negócio e integração.

**Portal do Cliente** — acesso do contratante aos atendimentos e documentos.

## 1.3 Estratégia

Não tentar construir tudo de uma vez.

Prioridade:

MVP

↓

Produto utilizável

↓

Primeiros clientes

↓

Feedback

↓

Automação

↓

Recursos avançados

↓

Escala

---

# 2. Princípios de Arquitetura

## 2.1 Arquitetura inicial

Usar **Modular Monolith**.

┌─────────────────┐

│   WEB / MOBILE  │

└────────┬────────┘

│

REST API

│

┌────────▼────────┐

│    NestJS       │

│                 │

│ Auth            │

│ Empresas        │

│ Clientes        │

│ Equipamentos    │

│ OS              │

│ Agenda          │

│ GPS             │

│ Relatórios      │

└───────┬─────────┘

│

┌─────────────┼─────────────┐

│             │             │

PostgreSQL        Redis       Storage S3/R2

## 2.2 Não usar inicialmente

Microservices

Kubernetes

Arquitetura excessivamente distribuída

IA complexa

Event sourcing

CQRS completo

Infraestrutura exagerada

Esses recursos só entram quando houver necessidade real.

---

# 3. Stack Tecnológica

## 3.1 Frontend Web

Next.js

React

TypeScript

Tailwind CSS

React Hook Form

Zod

TanStack Query

Biblioteca de componentes

## 3.2 Mobile

React Native

Expo

TypeScript

Expo Location

Expo Camera

Expo Notifications

SQLite/local storage para funcionamento offline

## 3.3 Backend

Node.js

NestJS

TypeScript

REST API

WebSocket quando necessário

Swagger/OpenAPI

## 3.4 Banco

PostgreSQL

Prisma ORM

## 3.5 Infraestrutura

Docker

Docker Compose

Git

GitHub

GitHub Actions

Cloudflare

AWS / Cloudflare R2 ou equivalente

## 3.6 Serviços auxiliares

Redis

BullMQ

S3/R2

Sentry

Serviço de mapas

Serviço de e-mail

Firebase Cloud Messaging

WhatsApp Business API futuramente

## 3.7 Testes

Vitest/Jest

Playwright

Testes E2E

Testes de integração

---

# 4. Etapa 0 — Descoberta e Planejamento

## Objetivo

Definir exatamente o que será construído antes de escrever código.

## Tasks

☐ Definir nome provisório do produto

☐ Definir público-alvo

☐ Definir problema principal

☐ Definir personas

☐ Mapear processos de uma empresa HVAC

☐ Mapear processo de abertura de OS

☐ Mapear processo de atendimento

☐ Mapear manutenção preventiva

☐ Mapear instalação

☐ Mapear corretiva

☐ Mapear PMOC

☐ Definir MVP

☐ Definir funcionalidades futuras

☐ Criar mapa de módulos

☐ Criar mapa de navegação

☐ Criar backlog inicial

## Entregáveis

Documento de visão

Backlog

Fluxos principais

Mapa do sistema

Definição do MVP

---

# 5. Etapa 1 — Configuração do Ambiente

## Objetivo

Criar a base técnica do projeto.

## Tasks

☐ Instalar Node.js

☐ Instalar Git

☐ Configurar GitHub

☐ Configurar VS Code

☐ Criar repositório

☐ Criar projeto Next.js

☐ Criar projeto NestJS

☐ Criar projeto React Native

☐ Configurar TypeScript

☐ Configurar ESLint

☐ Configurar Prettier

☐ Criar Docker Compose

☐ Criar PostgreSQL local

☐ Criar Redis local

☐ Criar ambientes `.env`

☐ Criar `.env.example`

☐ Criar README

☐ Configurar Git hooks

☐ Criar branch `develop`

☐ Definir estratégia de branches

## Estrutura inicial

hvac-field/

├── apps/

│   ├── web/

│   ├── api/

│   └── mobile/

├── packages/

│   ├── types/

│   ├── config/

│   └── ui/

├── infrastructure/

├── docs/

├── docker-compose.yml

└── README.md

---

# 6. Etapa 2 — Modelagem do Banco

## Objetivo

Criar o modelo de dados antes de desenvolver os módulos.

## Entidades principais

companies

users

roles

permissions

teams

customers

customer_addresses

customer_contacts

equipment

equipment_models

equipment_history

tasks

task_types

task_statuses

task_assignments

questionnaires

questionnaire_questions

questionnaire_answers

task_photos

task_signatures

task_materials

tracking_points

products

services

stock

stock_movements

contracts

contract_items

preventive_plans

quotes

quote_items

notifications

audit_logs

## Tasks

☐ Criar ERD

☐ Definir PKs

☐ Definir FKs

☐ Definir índices

☐ Definir constraints

☐ Definir campos obrigatórios

☐ Definir enumerações

☐ Criar schema Prisma

☐ Criar migration inicial

☐ Criar seed

☐ Criar dados de demonstração

---

# 7. Etapa 3 — Multi-Tenancy

## Objetivo

Permitir várias empresas utilizando a mesma plataforma com isolamento dos dados.

## Modelo

Empresa A

├── Usuários

├── Clientes

├── Equipamentos

└── OS

Empresa B

├── Usuários

├── Clientes

├── Equipamentos

└── OS

## Tasks

☐ Criar `company_id`

☐ Implementar contexto da empresa

☐ Validar empresa no backend

☐ Criar isolamento de dados

☐ Criar middleware/guard

☐ Testar acesso cruzado

☐ Criar testes de segurança multi-tenant

Regra: nenhum usuário pode consultar ou alterar dados de outra empresa.

---

# 8. Etapa 4 — Autenticação e Autorização

## Objetivo

Criar login e controle de acesso.

## Funcionalidades

Login

Logout

Cadastro

Recuperação de senha

Alteração de senha

Refresh token

Sessão

Permissões

Perfis

## Perfis iniciais

ADMIN

GESTOR

SUPERVISOR

TECNICO

FINANCEIRO

CLIENTE

## Tasks

☐ Implementar autenticação

☐ Hash de senha com Argon2

☐ Access token

☐ Refresh token

☐ Expiração de sessão

☐ Recuperação de senha

☐ RBAC

☐ Guards

☐ Testes de autorização

---

# 9. Etapa 5 — Empresas, Usuários e Equipes

## Objetivo

Gerenciar estrutura interna da empresa.

## Tasks

### Empresa

☐ Cadastro

☐ Edição

☐ Logo

☐ CNPJ

☐ Endereço

☐ Configurações

☐ Dados de contato

### Usuários

☐ Cadastro

☐ Edição

☐ Ativação/desativação

☐ Perfil

☐ Permissões

☐ Técnico associado

### Equipes

☐ Criar equipe

☐ Adicionar técnicos

☐ Remover técnicos

☐ Definir supervisor

---

# 10. Etapa 6 — Clientes

## Objetivo

Criar cadastro completo de clientes.

## Dados

Razão social

Nome fantasia

CPF/CNPJ

Telefone

E-mail

Endereço

CEP

Cidade

Estado

Observações

## Tasks

☐ CRUD de clientes

☐ Contatos

☐ Endereços

☐ Múltiplos locais

☐ Busca

☐ Filtros

☐ Histórico

☐ Ativar/desativar cliente

☐ Geocodificação

---

# 11. Etapa 7 — Locais de Atendimento

## Objetivo

Permitir que um cliente possua diversos locais.

Exemplo:

Hospital XYZ

├── Unidade Centro

├── Unidade Norte

├── Unidade Sul

└── Unidade Administrativa

## Tasks

☐ CRUD de locais

☐ Endereço

☐ Coordenadas

☐ Contatos locais

☐ Horário de atendimento

☐ Regras de acesso

☐ Observações

☐ Equipamentos vinculados

---

# 12. Etapa 8 — Equipamentos

## Objetivo

Criar histórico técnico completo.

## Dados HVAC

Tipo

Fabricante

Modelo

Número de série

Capacidade BTU/TR

Fluido refrigerante

Tensão

Local

Data de instalação

Garantia

Status

## Tipos

Split

Hi-wall

Piso-teto

Cassete

Fancoil

Chiller

VRF

Rooftop

Self-contained

Exaustor

Ventilador

Outro

## Tasks

☐ CRUD

☐ Cadastro de modelo

☐ Número de série

☐ Fotos

☐ Documentos

☐ Histórico

☐ QR Code

☐ Etiqueta do equipamento

☐ Transferência de local

☐ Status

---

# 13. Etapa 9 — Ordens de Serviço

## Objetivo

Criar o núcleo operacional do sistema.

## Tipos

Preventiva

Corretiva

Instalação

Inspeção

PMOC

Emergencial

Visita técnica

## Status

ABERTA

AGENDADA

EM_DESLOCAMENTO

NO_LOCAL

EM_EXECUCAO

AGUARDANDO

FINALIZADA

APROVADA

CANCELADA

## Dados

Número

Cliente

Local

Equipamento

Tipo

Prioridade

Descrição

Técnico

Equipe

Data

Horário

SLA

Observações

## Tasks

☐ Criar OS

☐ Editar OS

☐ Duplicar OS

☐ Cancelar OS

☐ Alterar status

☐ Atribuir técnico

☐ Atribuir equipe

☐ Associar equipamento

☐ Associar contrato

☐ Definir prioridade

☐ Definir SLA

☐ Histórico da OS

☐ Timeline

---

# 14. Etapa 10 — Agenda

## Objetivo

Permitir planejamento operacional.

## Visualizações

Dia

Semana

Mês

Técnico

Equipe

Cliente

## Tasks

☐ Calendário

☐ Agendamento

☐ Reagendamento

☐ Drag and drop

☐ Filtros

☐ Conflito de agenda

☐ Jornada do técnico

☐ Horário de almoço

☐ Bloqueios

☐ Feriados

☐ Visão por equipe

---

# 15. Etapa 11 — Aplicativo do Técnico

## Objetivo

Criar experiência simples para uso em campo.

## Tela inicial

Hoje

08:00

Hospital A

OS #1024

11:00

Clínica B

OS #1025

14:00

Empresa C

OS #1026

## Tasks

☐ Login

☐ Dashboard

☐ Agenda

☐ Lista de OS

☐ Detalhes da OS

☐ Cliente

☐ Equipamento

☐ Navegação

☐ Check-in

☐ Execução

☐ Checklist

☐ Fotos

☐ Materiais

☐ Relato

☐ Assinatura

☐ Check-out

☐ Finalização

---

# 16. Etapa 12 — GPS e Geolocalização

## Objetivo

Registrar deslocamentos e presença em campo.

## Dados

latitude

longitude

timestamp

accuracy

battery

technician_id

task_id

## Tasks

☐ Solicitar permissão

☐ Capturar localização

☐ Tracking em background

☐ Check-in por GPS

☐ Check-out

☐ Histórico

☐ Mapa

☐ Distância percorrida

☐ Geofence

☐ Controle de precisão

☐ Política de retenção de dados

GPS precisa ser tratado com cuidado por causa de bateria, privacidade, permissões e funcionamento em segundo plano.

---

# 17. Etapa 13 — Check-in e Check-out

## Fluxo

Técnico

↓

Chega ao local

↓

GPS validado

↓

Check-in

↓

Execução

↓

Check-out

↓

OS finalizada

## Tasks

☐ Validar localização

☐ Registrar horário

☐ Registrar coordenada

☐ Permitir justificativa

☐ Registrar início

☐ Registrar término

☐ Calcular duração

☐ Registrar histórico

---

# 18. Etapa 14 — Checklists

## Objetivo

Criar formulários técnicos configuráveis.

## Tipos de campo

Texto

Número

Sim/Não

Seleção

Múltipla escolha

Foto

Assinatura

Data

Hora

Temperatura

Pressão

## Tasks

☐ Criador de checklist

☐ Perguntas

☐ Ordem das perguntas

☐ Obrigatoriedade

☐ Validação

☐ Respostas

☐ Fotos

☐ Histórico

☐ Vincular checklist ao tipo de OS

---

# 19. Etapa 15 — Fotos e Arquivos

## Objetivo

Armazenar evidências do atendimento.

## Categorias

ANTES

DURANTE

DEPOIS

EQUIPAMENTO

DEFEITO

SERVIÇO

DOCUMENTO

## Tasks

☐ Upload

☐ Compressão

☐ Redimensionamento

☐ Storage S3/R2

☐ Metadados

☐ Vincular à OS

☐ Vincular ao equipamento

☐ Controle de acesso

☐ Exclusão segura

---

# 20. Etapa 16 — Relatório Técnico

## Objetivo

Gerar relatório profissional automaticamente.

## Conteúdo

Empresa

Cliente

Local

Equipamento

OS

Data

Técnico

Descrição

Diagnóstico

Serviço executado

Checklist

Medições

Materiais

Fotos

Observações

Assinatura

## Tasks

☐ Template PDF

☐ Cabeçalho

☐ Logo

☐ Dados da empresa

☐ Dados do cliente

☐ Fotos

☐ Checklist

☐ Assinatura

☐ Geração automática

☐ Armazenamento

☐ Download

☐ Envio por e-mail

---

# 21. Etapa 17 — Assinatura

## Objetivo

Registrar aceite do cliente.

## Tasks

☐ Tela de assinatura

☐ Nome

☐ Documento opcional

☐ Data/hora

☐ IP quando aplicável

☐ Vincular à OS

☐ Gerar evidência

☐ Inserir no PDF

---

# 22. Etapa 18 — Funcionamento Offline

## Objetivo

Garantir que o técnico consiga trabalhar sem internet.

## Dados offline

Agenda

OS atribuídas

Clientes necessários

Equipamentos

Checklists

Fotos pendentes

Relatos

Assinaturas

## Arquitetura

APP

↓

Banco local

↓

Fila de sincronização

↓

Internet retorna

↓

SYNC

↓

API

↓

Banco principal

## Tasks

☐ Banco local

☐ Cache

☐ Sync queue

☐ Retry

☐ Controle de conflitos

☐ Upload posterior

☐ Indicador offline

☐ Indicador sincronização

☐ Testes sem internet

---

# 23. Etapa 19 — Dashboard

## Indicadores

OS abertas

OS concluídas

OS atrasadas

OS em execução

Técnicos em campo

Tempo médio

SLA

Produtividade

Distância

Horas trabalhadas

Reincidência

Faturamento

## Tasks

☐ Cards

☐ Gráficos

☐ Filtros

☐ Período

☐ Técnico

☐ Equipe

☐ Cliente

☐ Exportação

---

# 24. Etapa 20 — Mapa Operacional

## Objetivo

Visualizar equipe e atendimentos.

MAPA

├── Técnico 1

├── Técnico 2

├── Técnico 3

├── OS abertas

└── Clientes

## Tasks

☐ Integração com mapas

☐ Marcadores

☐ Técnicos online

☐ OS

☐ Rotas

☐ Histórico

☐ Filtros

---

# 25. Etapa 21 — Roteirização

## Objetivo

Otimizar sequência de visitas.

## Entradas

Ponto inicial

Técnico

Jornada

OS

Prioridade

Horário

Duração

Localização

## Saída

Base

↓

OS 1

↓

OS 3

↓

OS 2

↓

OS 4

↓

Base

## Tasks

☐ Distância

☐ Tempo estimado

☐ Prioridade

☐ Janela de atendimento

☐ Jornada

☐ Otimização

☐ Visualização no mapa

☐ Recalcular rota

---

# 26. Etapa 22 — Produtos e Serviços

## Produtos

R410A

R32

Foscoper

Capacitor

Filtro

Compressor

Motor

## Serviços

Manutenção preventiva

Manutenção corretiva

Instalação

Higienização

PMOC

Diagnóstico

## Tasks

☐ CRUD produtos

☐ CRUD serviços

☐ Unidade

☐ Preço

☐ Código

☐ Categoria

☐ Ativo/inativo

---

# 27. Etapa 23 — Materiais utilizados na OS

## Tasks

☐ Adicionar produto

☐ Quantidade

☐ Valor

☐ Técnico

☐ OS

☐ Estoque

☐ Histórico

☐ Consumo

Exemplo:

OS #1002

R410A       2 kg

Foscoper    2 un

Nitrogênio  3 m³

---

# 28. Etapa 24 — Estoque

## Tasks

☐ Estoque central

☐ Estoque por técnico

☐ Entrada

☐ Saída

☐ Transferência

☐ Ajuste

☐ Inventário

☐ Estoque mínimo

☐ Alertas

☐ Histórico

---

# 29. Etapa 25 — Contratos

## Objetivo

Gerenciar contratos recorrentes.

## Dados

Cliente

Período

Valor

Equipamentos

Serviços

Periodicidade

SLA

Responsável

## Tasks

☐ Cadastro

☐ Itens

☐ Vigência

☐ Renovação

☐ SLA

☐ Equipamentos

☐ Geração de OS

---

# 30. Etapa 26 — Preventivas

## Objetivo

Automatizar manutenção periódica.

## Exemplo

Equipamento

↓

Preventiva a cada 90 dias

↓

Data prevista

↓

Sistema gera OS

↓

Agenda

↓

Técnico

## Tasks

☐ Plano preventivo

☐ Periodicidade

☐ Checklist

☐ Data inicial

☐ Próxima execução

☐ Geração automática

☐ Reagendamento

☐ Histórico

---

# 31. Etapa 27 — PMOC

## Objetivo

Criar módulo especializado para climatização.

## Tasks

☐ Cadastro de plano

☐ Ambientes

☐ Equipamentos

☐ Periodicidade

☐ Atividades

☐ Checklist

☐ Responsável

☐ Evidências

☐ Histórico

☐ Relatório

☐ Assinatura

---

# 32. Etapa 28 — Orçamentos

## Fluxo

OS

↓

Diagnóstico

↓

Orçamento

↓

Aprovação

↓

Execução

## Tasks

☐ Criar orçamento

☐ Produtos

☐ Serviços

☐ Descontos

☐ Impostos

☐ Validade

☐ PDF

☐ Envio

☐ Aprovação

☐ Recusa

---

# 33. Etapa 29 — Financeiro

## Primeira versão

Contas a receber

Faturamento

Pagamentos

Valores por OS

Valores por contrato

## Tasks

☐ Receitas

☐ Vencimentos

☐ Status

☐ Pagamento

☐ Relatórios

☐ Exportação

Integrações fiscais e contábeis podem ficar para uma fase posterior.

---

# 34. Etapa 30 — Notificações

## Canais

Push

E-mail

WhatsApp

Notificações internas

## Eventos

Nova OS

OS alterada

OS atribuída

OS atrasada

Técnico chegou

OS finalizada

Orçamento aprovado

Contrato vencendo

Preventiva próxima

## Tasks

☐ Central de notificações

☐ Templates

☐ Preferências

☐ Push

☐ E-mail

☐ Filas

☐ Retry

---

# 35. Etapa 31 — Comunicação

## Primeira versão

Gestor ↔ Técnico

Comentários na OS

## Depois

Chat

Grupos

Cliente ↔ empresa

Anexos

Histórico

---

# 36. Etapa 32 — Portal do Cliente

## Funcionalidades

Login

OS

Histórico

Equipamentos

Relatórios

Orçamentos

Aprovações

Contratos

Documentos

## Tasks

☐ Autenticação cliente

☐ Dashboard

☐ OS

☐ Equipamentos

☐ Relatórios

☐ Orçamentos

☐ Aprovação

☐ Documentos

---

# 37. Etapa 33 — API Pública

## Objetivo

Permitir integração com outros sistemas.

## Endpoints futuros

GET /api/v1/customers

GET /api/v1/equipment

GET /api/v1/tasks

POST /api/v1/tasks

GET /api/v1/reports

## Tasks

☐ API versionada

☐ API Keys

☐ OAuth quando necessário

☐ Rate limiting

☐ Swagger

☐ Webhooks

☐ Logs

---

# 38. Etapa 34 — Auditoria

## Registrar

Usuário

Ação

Entidade

ID

Data

Hora

IP

Antes

Depois

## Tasks

☐ Audit log

☐ Alterações críticas

☐ Login

☐ Exclusões

☐ Alterações financeiras

☐ Exportações

---

# 39. Etapa 35 — Segurança

## Tasks

☐ HTTPS

☐ Hash de senha

☐ JWT seguro

☐ Refresh token

☐ RBAC

☐ Rate limiting

☐ Validação de entrada

☐ Proteção contra SQL Injection

☐ Proteção contra XSS

☐ CORS

☐ Upload seguro

☐ Limite de arquivos

☐ Backup

☐ Logs

☐ Auditoria

☐ Gestão de secrets

---

# 40. Etapa 36 — LGPD

## Tasks

☐ Mapear dados pessoais

☐ Definir finalidade

☐ Política de retenção

☐ Controle de acesso

☐ Exportação de dados

☐ Exclusão quando aplicável

☐ Registro de consentimento quando necessário

☐ Termos de uso

☐ Política de privacidade

☐ Controle de localização

☐ Revisão jurídica

---

# 41. Etapa 37 — Testes

## Unitários

☐ Auth

☐ OS

☐ Agenda

☐ GPS

☐ Checklist

☐ Financeiro

## Integração

☐ API + banco

☐ Auth

☐ Upload

☐ Relatórios

☐ Filas

## E2E

Login

↓

Criar cliente

↓

Criar equipamento

↓

Criar OS

↓

Agendar

↓

Técnico recebe

↓

Check-in

↓

Checklist

↓

Fotos

↓

Assinatura

↓

Finalizar

↓

PDF

---

# 42. Etapa 38 — CI/CD

## Pipeline

Git Push

↓

Lint

↓

Testes

↓

Build

↓

Deploy

## Tasks

☐ GitHub Actions

☐ Testes automáticos

☐ Build automático

☐ Staging

☐ Produção

☐ Rollback

☐ Variáveis de ambiente

☐ Deploy automático

---

# 43. Etapa 39 — Observabilidade

## Monitorar

Erros

API

Banco

Redis

Filas

Uploads

CPU

Memória

Latência

## Tasks

☐ Sentry

☐ Logs estruturados

☐ Health check

☐ Métricas

☐ Alertas

☐ Monitoramento de uptime

---

# 44. Etapa 40 — Backup e Recuperação

## Tasks

☐ Backup PostgreSQL

☐ Backup automático

☐ Retenção

☐ Teste de restauração

☐ Backup de arquivos

☐ Plano de recuperação

☐ Documentar disaster recovery

---

# 45. Etapa 41 — IA

Somente depois do produto funcionando.

## Funcionalidades possíveis

### Relatório automático

Entrada:

Técnico escreve texto livre.

Saída:

Diagnóstico

Serviço executado

Materiais

Recomendação

### Assistente técnico

Histórico do equipamento

↓

Sintomas

↓

Medições

↓

IA

↓

Possíveis causas

### Resumo de OS

OS completa

↓

IA

↓

Resumo executivo

### Busca inteligente

Pergunta:

Quais equipamentos desse cliente tiveram reincidência de vazamento nos últimos 6 meses?

---

# 46. Etapa 42 — Performance

## Tasks

☐ Índices PostgreSQL

☐ Paginação

☐ Cache Redis

☐ Lazy loading

☐ Compressão

☐ Otimização de imagens

☐ CDN

☐ Filas

☐ Jobs assíncronos

☐ Monitorar queries lentas

---

# 47. Etapa 43 — Escalabilidade

Só depois de validar o produto.

## Possível evolução

Cloudflare

↓

Load Balancer

↓

┌─────────┴─────────┐

│                   │

API 1                 API 2

│                   │

└─────────┬─────────┘

↓

PostgreSQL

↓

Redis

Depois, se necessário:

Tracking Service

Notification Service

Report Service

Billing Service

---

# 48. MVP — Escopo Oficial

O primeiro lançamento deve conter somente:

## Web

☐ Login

☐ Empresas

☐ Usuários

☐ Técnicos

☐ Clientes

☐ Locais

☐ Equipamentos

☐ Ordens de serviço

☐ Agenda

☐ Dashboard básico

## Mobile

☐ Login

☐ Agenda

☐ OS

☐ Cliente

☐ Equipamento

☐ GPS

☐ Check-in

☐ Checklist

☐ Fotos

☐ Relato

☐ Assinatura

☐ Check-out

☐ Offline básico

## Backend

☐ Auth

☐ Multi-tenancy

☐ CRUDs

☐ OS

☐ Agenda

☐ GPS

☐ Upload

☐ Checklist

☐ PDF

☐ Notificações básicas

---

# 49. MVP — Fluxo de Aceitação

O MVP só será considerado funcional quando este fluxo funcionar:

ADMIN

↓

Cria empresa

↓

Cria usuário

↓

Cria técnico

↓

Cria cliente

↓

Cria local

↓

Cadastra equipamento

↓

Cria OS

↓

Agenda técnico

↓

TÉCNICO

↓

Recebe OS

↓

Abre OS

↓

Navega até cliente

↓

Check-in

↓

Executa checklist

↓

Adiciona fotos

↓

Escreve relatório

↓

Cliente assina

↓

Check-out

↓

Finaliza OS

↓

SISTEMA

↓

Gera PDF

↓

Gestor visualiza

---

# 50. Backlog Pós-MVP

Depois que o MVP estiver sendo usado:

☐ Roteirização

☐ Contratos

☐ Preventivas

☐ PMOC

☐ Estoque

☐ Orçamentos

☐ Financeiro

☐ WhatsApp

☐ Portal do cliente

☐ API pública

☐ Webhooks

☐ Chat

☐ IA

☐ Relatórios avançados

☐ App cliente

---

# 51. Ordem Recomendada de Desenvolvimento

Planejamento

Ambiente

Banco

Multi-tenancy

Autenticação

Usuários

Empresas

Clientes

Locais

Equipamentos

OS

Agenda

App técnico

GPS

Check-in/out

Checklist

Fotos

Assinatura

PDF

Offline

Dashboard

Mapa

Preventivas

PMOC

Contratos

Produtos

Estoque

Orçamentos

Financeiro

Notificações

Portal

API

Segurança avançada

IA

Escalabilidade

---

# 52. Definition of Done

Uma funcionalidade só está pronta quando:

☐ Banco criado

☐ Migration criada

☐ Backend implementado

☐ Validação implementada

☐ Permissão implementada

☐ Frontend implementado

☐ Mobile implementado quando aplicável

☐ Loading tratado

☐ Erros tratados

☐ Empty state tratado

☐ Responsividade testada

☐ Testes criados

☐ Logs necessários implementados

☐ Documentação atualizada

☐ Code review realizado

☐ Deploy em staging

☐ Teste E2E

☐ Aceite funcional

---

# 53. Regras de Desenvolvimento

## Regra 1

Não duplicar regra de negócio entre Web e Mobile.

Web ───┐

├──> API

Mobile ┘

## Regra 2

Frontend não acessa PostgreSQL diretamente.

## Regra 3

Toda alteração importante deve passar pela API.

## Regra 4

Dados de uma empresa nunca podem vazar para outra.

## Regra 5

Toda ação crítica deve possuir auditoria.

## Regra 6

Arquivos ficam em storage, não no PostgreSQL.

## Regra 7

Processamentos pesados usam filas.

## Regra 8

O app do técnico deve funcionar com internet ruim.

## Regra 9

Não criar microservices antes da necessidade.

## Regra 10

Cada módulo deve ser independente o suficiente para evoluir sem destruir o restante do sistema.

---

# 54. Estrutura de Módulos do Backend

src/

├── auth/

├── companies/

├── users/

├── roles/

├── permissions/

├── teams/

├── customers/

├── locations/

├── equipment/

├── tasks/

├── scheduling/

├── tracking/

├── checklists/

├── attachments/

├── signatures/

├── reports/

├── contracts/

├── preventive/

├── pmoc/

├── products/

├── services/

├── inventory/

├── quotes/

├── finance/

├── notifications/

├── audit/

└── common/

---

# 55. Estrutura do App Mobile

mobile/

├── app/

│   ├── auth/

│   ├── home/

│   ├── agenda/

│   ├── tasks/

│   ├── checklist/

│   ├── camera/

│   ├── signature/

│   └── profile/

├── components/

├── database/

├── services/

├── sync/

├── hooks/

├── stores/

├── types/

└── utils/

---

# 56. Estrutura do Web

web/

├── app/

│   ├── login/

│   ├── dashboard/

│   ├── customers/

│   ├── equipment/

│   ├── tasks/

│   ├── schedule/

│   ├── technicians/

│   ├── reports/

│   └── settings/

├── components/

├── hooks/

├── services/

├── stores/

├── types/

└── utils/

---

# 57. Roadmap de Produto

## Versão 0.1 — Fundação

Auth

Empresas

Usuários

Banco

API

## Versão 0.2 — Operação

Clientes

Locais

Equipamentos

OS

Agenda

## Versão 0.3 — Campo

Mobile

GPS

Check-in

Checklist

Fotos

Assinatura

## Versão 0.4 — Documentação

Relatório

PDF

Histórico

Dashboard

## Versão 0.5 — Automação

Preventivas

Contratos

PMOC

Notificações

## Versão 0.6 — Comercial

Orçamentos

Produtos

Serviços

Financeiro

## Versão 0.7 — Escala

API

Webhooks

Portal

Integrações

## Versão 1.0 — Plataforma

IA

Roteirização avançada

Analytics

Automação

Escalabilidade

---

# 58. Primeiras 20 Tasks para Começar

Se o projeto fosse começar hoje, a ordem seria:

☐ 01 — Criar repositório GitHub

☐ 02 — Criar monorepo

☐ 03 — Configurar TypeScript

☐ 04 — Criar Next.js

☐ 05 — Criar NestJS

☐ 06 — Criar React Native/Expo

☐ 07 — Criar Docker Compose

☐ 08 — Subir PostgreSQL

☐ 09 — Subir Redis

☐ 10 — Configurar Prisma

☐ 11 — Criar tabela `companies`

☐ 12 — Criar tabela `users`

☐ 13 — Criar autenticação

☐ 14 — Criar multi-tenancy

☐ 15 — Criar RBAC

☐ 16 — Criar CRUD de clientes

☐ 17 — Criar CRUD de equipamentos

☐ 18 — Criar CRUD de OS

☐ 19 — Criar agenda

☐ 20 — Criar primeira tela mobile do técnico

---

# 59. Meta Final

O produto final deverá permitir que uma empresa faça:

CADASTRO

↓

CLIENTE

↓

LOCAL

↓

EQUIPAMENTO

↓

CONTRATO

↓

PLANO PREVENTIVO

↓

ORDEM DE SERVIÇO

↓

AGENDA

↓

ROTA

↓

TÉCNICO

↓

GPS

↓

CHECK-IN

↓

CHECKLIST

↓

DIAGNÓSTICO

↓

MATERIAIS

↓

FOTOS

↓

ASSINATURA

↓

CHECK-OUT

↓

RELATÓRIO

↓

ORÇAMENTO

↓

APROVAÇÃO

↓

FATURAMENTO

↓

HISTÓRICO

---

# 60. Visão de Longo Prazo

A plataforma deve evoluir de:

**Sistema de ordem de serviço**

para:

**Sistema operacional completo para empresas de manutenção técnica.**

O diferencial inicial deve ser HVAC.

Depois:

HVAC

↓

Elétrica

↓

Hidráulica

↓

Facilities

↓

Manutenção industrial

↓

Field Service Management

A ideia não é simplesmente copiar um concorrente.

A ideia é construir uma plataforma própria, com domínio técnico forte, arquitetura sustentável e capacidade de crescer conforme os clientes realmente utilizarem o produto.